M3alem

CONNECT

Al-Harfi Al-Munasib... waqt ma tahtaj

CAHIER DES CHARGES

| Champ | Detail |
| --- | --- |
| Nom du projet | M3alemConnect |
| Type | Application web full-stack — Marketplace de services |
| Agence | Artifecta |
| Version | 1.0 |
| Date | Juin 2025 |
| Statut | Projet de fin d'etudes |
| Perimetre | Casablanca — Maroc |

Equipe Artifecta

| Membre | Role | Responsabilites |
| --- | --- | --- |
| Ayoub Bellaoui | Chef de projet / Backend Dev | Architecture serveur, BDD, API REST, coordination |
| Alae | Designer UI/UX / Frontend Dev | Maquettes, React, experience utilisateur |
| Abdelwadoud | Marketing / Support | Etude de marche, positionnement, documentation |

SOMMAIRE

1.  Presentation generale du projet

2.  Contexte et problematique

3.  Objectifs du projet

4.  Etude de l'existant et analyse concurrentielle

5.  Description des acteurs

6.  Besoins fonctionnels

7.  Besoins non fonctionnels

8.  Architecture technique

9.  Modelisation de la base de donnees

10.  Contraintes du projet

11.  Planning previsionnel

12.  Conclusion

13.  Glossaire

1.  PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.1  L'agence Artifecta

Artifecta est une agence digitale fondee dans le cadre d'un projet de fin d'etudes. Elle regroupe trois membres aux competences complementaires, unis autour d'un objectif commun : concevoir et developper des produits numeriques innovants repondant a des besoins reels du marche marocain.

| Membre | Role | Responsabilites |
| --- | --- | --- |
| Ayoub Bellaoui | Chef de projet / Backend Dev | Architecture, API REST, BDD, coordination |
| Alae | Designer UI/UX / Frontend Dev | Maquettes, composants React, UX |
| Abdlwadoud | Charge marketing / Support | Etude de marche, contenu, documentation |

1.2  Presentation du projet M3alemConnect

M3alemConnect est une marketplace digitale marocaine dediee a la mise en relation entre des clients (particuliers et petites entreprises) et des artisans qualifies proposant des services a domicile. La plateforme couvre 8 categories de metiers : plomberie, electricite, menuiserie, peinture, maconnerie, reparation d'appareils, demenagement et nettoyage.

| Champ | Detail |
| --- | --- |
| Nom du projet | M3alemConnect |
| Slogan | Al-Harfi Al-Munasib... waqt ma tahtaj |
| Type | Application web full-stack (marketplace de services) |
| Perimetre initial | Casablanca — extension progressive au Maroc |
| Langues | Francais (principal), Arabe (branding) |
| Nature | Projet de fin d'etudes — Agence Artifecta |

1.3  Charte graphique

| Couleur | Code Hex | Signification |
| --- | --- | --- |
| Deep Navy | #001A33 | Confiance, stabilite, professionnalisme |
| Moroccan Saffron | #D99000 | Energie, ambition, identite culturelle marocaine |
| Off-White / Cream | #F2F0E6 | Clarte, accessibilite, modernite |
| Deep Emerald | #065F2E | Croissance, prosperite, fiabilite |

2.  CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

2.1  Contexte general

Le Maroc dispose d'un tissu important de travailleurs qualifies dans les metiers manuels dont l'activite repose encore largement sur l'economie informelle. Plus de 70 % des transactions entre clients et artisans s'effectuent via le bouche-a-oreille, les groupes Facebook ou des contacts personnels, sans aucun cadre structure ni garant de qualite.

2.2  Problemes identifies

Du cote des clients :

- Difficulte a trouver un artisan disponible et fiable rapidement

- Absence de transparence sur les tarifs avant la prestation

- Aucun mecanisme de verification des competences des prestataires

- Risque eleve de mauvaise qualite ou d'arnaque

- Impossibilite de comparer plusieurs artisans facilement

Du cote des artisans :

- Faible visibilite digitale : peu ou pas de presence en ligne

- Dependance totale au bouche-a-oreille pour obtenir des clients

- Absence d'un outil pour valoriser leur travail (portfolio, avis)

- Difficulte a developper leur activite au-dela de leur reseau proche

- Aucune plateforme specifiquement concue pour leurs metiers

2.3  Problematique centrale

Comment creer une plateforme digitale fiable et accessible qui permet aux clients marocains de trouver rapidement un artisan qualifie, tout en offrant aux professionnels du secteur un outil pour developper leur activite et gagner en visibilite ?

3.  OBJECTIFS DU PROJET

3.1  Objectif general

Developper une plateforme web full-stack de mise en relation entre clients et artisans qualifies au Maroc, en commencant par Casablanca, permettant aux deux parties d'interagir de maniere transparente, securisee et efficace.

3.2  Objectifs specifiques

Pour les clients :

- Permettre la recherche d'artisans par categorie de metier et par ville

- Offrir un acces aux profils detailles des artisans (bio, portfolio, tarifs, note)

- Mettre a disposition un systeme d'avis et de notation (1 a 5 etoiles)

- Proposer un mecanisme de demande de devis direct et gratuit

- Garantir une experience utilisateur simple et intuitive

Pour les artisans :

- Fournir un espace de creation de profil professionnel complet

- Permettre la mise en ligne d'un portfolio photo de realisations

- Offrir un tableau de bord pour gerer les demandes et y repondre

- Proposer des plans d'abonnement pour augmenter la visibilite

- Permettre de gerer sa disponibilite en temps reel

Objectifs pedagogiques :

- Demontrer la maitrise d'une architecture full-stack complete

- Appliquer les bonnes pratiques de developpement web (REST API, JWT, bcrypt)

- Produire un livrable fonctionnel repondant a un besoin reel

- Mettre en pratique les competences de gestion de projet

4.  ETUDE DE L'EXISTANT ET ANALYSE CONCURRENTIELLE

4.1  Solutions actuellement utilisees au Maroc

| Solution | Type | Limites principales |
| --- | --- | --- |
| Facebook (groupes) | Reseau social generaliste | Aucune verification, pas de notation, informel |
| Instagram | Reseau social visuel | Pas de devis, aucun filtrage, pas de profil structure |
| Avito.ma | Annonces classifiees | Non specialise, aucune verification, pas de dashboard |
| Bouche-a-oreille | Recommandations personnelles | Non scalable, limite au reseau personnel |

4.2  Analyse comparative

| Critere | Facebook | Avito | Bouche-a-oreille | M3alemConnect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profils verifies | Non | Non | Non | Oui |
| Systeme de notation | Non | Partiel | Non | Oui (1-5 etoiles) |
| Portfolio photos | Partiel | Non | Non | Oui |
| Demande de devis | Non | Non | Non | Oui |
| Filtrage par ville | Non | Oui | Non | Oui |
| Filtrage par metier | Non | Partiel | Non | Oui |
| Dashboard artisan | Non | Non | Non | Oui |
| Concu pour le Maroc | Non | Partiel | Oui | Oui |

5.  DESCRIPTION DES ACTEURS

5.1  Diagramme de cas d'utilisation (Use Case)

Figure : Diagramme de cas d'utilisation — M3alemConnect

5.2  Description des acteurs

| Acteur | Profil | Besoins principaux |
| --- | --- | --- |
| Client | Particulier ou petite entreprise cherchant un artisan | Trouver, comparer, contacter, noter, suivre ses devis |
| Artisan | Travailleur independant ou petite equipe (metiers manuels) | Creer un profil, recevoir des devis, gerer sa reputation |
| Administrateur | Equipe Artifecta gerant la plateforme | Superviser, verifier les artisans, moderer, voir les stats |

5.3  Categories de services

| # | Categorie | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plomberie | Reparation et installation de plomberie |
| 2 | Electricite | Travaux electriques et installation |
| 3 | Menuiserie | Fabrication et reparation de meubles |
| 4 | Peinture | Peinture interieure et exterieure |
| 5 | Maconnerie | Construction et renovation |
| 6 | Reparation d'appareils | Reparation electromenager |
| 7 | Demenagement | Transport et demenagement |
| 8 | Nettoyage | Nettoyage professionnel |

6.  BESOINS FONCTIONNELS

6.1  Module Authentification

| ID | Fonctionnalite | Acteur | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Inscription client (email, mot de passe, nom, ville) | Client | Haute |
| F02 | Inscription artisan (+ categorie, experience, tarif) | Artisan | Haute |
| F03 | Connexion email/mot de passe avec retour JWT | Tous | Haute |
| F04 | Deconnexion securisee (invalidation du token) | Tous | Haute |
| F05 | Modification du profil personnel (nom, ville, bio) | Client/Artisan | Moyenne |
| F06 | Upload d'une photo de profil (avatar) | Artisan | Moyenne |

6.2  Module Recherche et Decouverte

| ID | Fonctionnalite | Acteur | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| F07 | Recherche par mot-cle (nom, metier, competence) | Client | Haute |
| F08 | Filtrage par categorie de service | Client | Haute |
| F09 | Filtrage par ville (10 villes marocaines) | Client | Haute |
| F10 | Filtrage par note minimale (ex. : 4 etoiles et plus) | Client | Moyenne |
| F11 | Filtrage par disponibilite en temps reel | Client | Moyenne |
| F12 | Tri des resultats (mieux notes, premium, recents) | Client | Moyenne |
| F13 | Pagination des resultats (12 par page) | Client | Basse |

6.3  Module Profil Artisan

| ID | Fonctionnalite | Acteur | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| F14 | Affichage du profil public complet | Client | Haute |
| F15 | Bio professionnelle et presentation du metier | Artisan | Haute |
| F16 | Liste des competences et services proposes | Artisan | Haute |
| F17 | Tarif horaire affiche sur la fiche | Artisan | Moyenne |
| F18 | Indicateur de disponibilite (Disponible / Occupe) | Artisan | Haute |
| F19 | Upload et affichage de photos de portfolio | Artisan | Haute |
| F20 | Badge 'Verifie' (accorde par l'administrateur) | Admin | Haute |
| F21 | Badge 'Premium' (actif via abonnement en cours) | Artisan | Haute |
| F22 | Compteur de vues du profil (incremente a chaque visite) | Artisan | Basse |

6.4  Module Avis et Notation

| ID | Fonctionnalite | Acteur | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| F23 | Laisser une note de 1 a 5 etoiles a un artisan | Client | Haute |
| F24 | Rediger un commentaire associe a la note | Client | Haute |
| F25 | Un seul avis par client par artisan (contrainte unique) | Systeme | Haute |
| F26 | Calcul et affichage de la note moyenne du profil | Systeme | Haute |
| F27 | Moderation des avis par l'administrateur | Admin | Moyenne |

6.5  Module Demande de Devis

| ID | Fonctionnalite | Acteur | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| F28 | Envoi d'une demande de devis a un artisan specifique | Client | Haute |
| F29 | Champs : description, ville, budget min/max | Client | Haute |
| F30 | Reception et consultation des devis recus | Artisan | Haute |
| F31 | Reponse de l'artisan (texte + prix propose) | Artisan | Haute |
| F32 | Refus d'un devis par l'artisan | Artisan | Haute |
| F33 | Historique complet des devis envoyes | Client | Haute |
| F34 | Marquage d'une mission comme terminee | Client | Moyenne |
| F35 | Statuts : En attente / Lu / Repondu / Refuse / Termine | Systeme | Haute |

6.6  Module Abonnements

| Plan | Tarif | Duree | Avantages principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Gratuit | 0 MAD | 30 jours | Profil de base, 5 devis/mois, visible dans la recherche |
| Pro | 199 MAD | 30 jours | Profil mis en avant, badge verifie, devis illimites, statistiques |
| Premium | 399 MAD | 30 jours | Position sponsorisee, badge Premium, support dedie, stats avancees |

7.  BESOINS NON FONCTIONNELS

| Critere | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Chargement des pages < 3 s — Reponse API < 500 ms |
| Securite | Authentification JWT — Hachage bcrypt (cout 12) — Validation serveur (express-validator) |
| Ergonomie | Interface responsive mobile/tablette/desktop — Maximum 3 clics pour toute action cle |
| Compatibilite | Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions modernes) |
| Maintenabilite | Code modulaire, variables d'environnement (.env), commentaires cles |
| Scalabilite | API REST stateless — Pagination systematique — Architecture extensible |
| Uploads | Images uniquement (JPG, PNG, WebP) — Taille max 5 Mo — Stockage local /uploads |

8.  ARCHITECTURE TECHNIQUE

8.1  Stack technologique

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React.js 18 + Vite | Composants reutilisables, HMR instantane, standard industrie |
| Styles | Tailwind CSS | CSS utilitaire, responsive natif, design system coherent |
| Animations | Framer Motion | Animations fluides et professionnelles |
| Backend | Node.js + Express | JavaScript full-stack, leger, adapte aux APIs REST |
| Base de donnees | MySQL (XAMPP) | Relationnel, robuste, adapte aux donnees structurees |
| Authentification | JWT + bcryptjs | Standard industrie, stateless, securise |
| Upload fichiers | Multer | Gestion multipart, validation integree |
| Validation | express-validator | Validation serveur robuste des entrees utilisateur |

8.2  Diagramme d'architecture systeme

Figure : Architecture systeme — M3alemConnect

9.  MODELISATION DE LA BASE DE DONNEES

9.1  Diagramme Entite-Association (MCD)

Figure : Diagramme Entite-Association — Base de donnees M3alemConnect

9.2  Description des tables

| Table | Description | Cle primaire |
| --- | --- | --- |
| users | Tous les comptes (clients, artisans, administrateurs) | id |
| categories | Les 8 categories de metiers disponibles | id |
| artisan_profiles | Profil professionnel d'un artisan (BDD, bio, tarif) | id |
| artisan_skills | Competences declarees par un artisan | id |
| portfolio_photos | Photos de realisations uploadees par un artisan | id |
| reviews | Avis et notes laisses par les clients | id |
| quote_requests | Demandes de devis envoyees par les clients | id |
| subscription_plans | Plans d'abonnement disponibles sur la plateforme | id |
| artisan_subscriptions | Abonnements souscrits par les artisans | id |

10.  CONTRAINTES DU PROJET

| Type | Contrainte |
| --- | --- |
| Technique | Fonctionnement en local uniquement (XAMPP/WAMP) — Pas d'hebergement externe requis |
| Technique | Pas de dependance a des services externes payants (API, CDN, etc.) |
| Technique | Stockage des images localement sur le serveur (dossier /uploads) |
| Humaine | Equipe de 3 personnes etudiantes aux disponibilites limitees |
| Humaine | Aucun budget alloue pour l'hebergement, le marketing ou les services SaaS |
| Fonctionnelle | Paiement en ligne non inclus dans cette version (MVP) |
| Fonctionnelle | Notifications email / SMS reportees a la version suivante |
| Fonctionnelle | Messagerie en temps reel (WebSocket) hors perimetre MVP |
| Fonctionnelle | Geolocalisation GPS hors perimetre MVP |

11.  PLANNING PREVISIONNEL

11.1  Diagramme de Gantt

Figure : Diagramme de Gantt — Planning M3alemConnect (janv. – avr. 2025)

11.2  Phases du projet

| Phase | Contenu | Duree |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Analyse | Etude de marche, maquettes, modelisation BDD, CDC | 2 semaines |
| Phase 2 — Mise en place | Configuration environnement, design system, BDD | 1 semaine |
| Phase 3 — Backend | API REST complete (auth, artisans, avis, devis, admin) | 3 semaines |
| Phase 4 — Frontend | Pages React, integration API, responsive design | 3 semaines |
| Phase 5 — Tests | Tests fonctionnels, correction des bugs, optimisation | 1 semaine |
| Phase 6 — Finalisation | Documentation, CDC final, preparation jury | 1 semaine |
| TOTAL |  | ~ 11 semaines |

11.3  Repartition des taches

| Tache | Ayoub (Backend) | Alae (Frontend) | Abdlwadoud (Marketing) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maquettes et design | Support | Principal | Support |
| Base de donnees | Principal | — | — |
| API REST | Principal | — | Support |
| Pages React | Support | Principal | — |
| Integration API | Support | Principal | — |
| Documentation / CDC | Co-auteur | Support | Co-auteur |
| Tests et recettes | Oui | Oui | Oui |

12.  CONCLUSION

M3alemConnect est un projet ambitieux et ancre dans une realite marocaine concrete. Il repond a un besoin reel et non satisfait : la mise en relation structuree, fiable et transparente entre les particuliers et les artisans qualifies de Casablanca, avec une vision d'extension nationale.

En combinant les meilleures pratiques du developpement web moderne (React, Node.js, MySQL) avec une identite visuelle forte inspiree de la culture marocaine, M3alemConnect apporte une reelle valeur ajoutee a deux categories d'acteurs economiques souvent laisses pour compte par la digitalisation.

Dans le cadre de ce projet de fin d'etudes, M3alemConnect constitue egalement une demonstration technique complete de la capacite de l'equipe Artifecta a concevoir, developper et livrer un produit numerique professionnel et fonctionnel de bout en bout.

Au-dela du projet scolaire, M3alemConnect represente une opportunite entrepreneuriale reelle, avec un potentiel d'extension a l'ensemble des grandes villes du Maroc.

13.  GLOSSAIRE

| Terme | Definition |
| --- | --- |
| API REST | Interface de programmation suivant l'architecture REST, communication via HTTP |
| JWT | JSON Web Token — standard d'authentification securise sans etat (stateless) |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle d'un produit |
| Marketplace | Plateforme mettant en relation des offreurs et des demandeurs de services |
| Full-stack | Developpement couvrant le frontend (interface) et le backend (serveur + BDD) |
| Responsive | Interface s'adaptant automatiquement a tous les formats d'ecran |
| Bcrypt | Algorithme de hachage cryptographique pour securiser les mots de passe |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — les quatre operations de base sur les donnees |
| UI/UX | User Interface / User Experience — conception interface et experience utilisateur |
| Dashboard | Tableau de bord donnant une vue synthetique des informations cles |
| Badge verifie | Indicateur visuel confirmant l'authenticite d'un artisan sur la plateforme |
| Artisan | Professionnel qualifie dans un metier manuel (plombier, electricien, etc.) |
| Multer | Middleware Node.js pour la gestion des uploads de fichiers multipart |
| Vite | Outil de build ultra-rapide pour les applications React/JS modernes |

Document redige par l'agence Artifecta  ·  Juin 2025

M3alemConnect — Al-Harfi Al-Munasib